结建防空地下室工程质监程序

在人防区域底板动工前，由建设单位进行工程质量监督申报，监督管理站（处）在5个工作日内对建设单位下达《人防工程质量监督通知书》及《人防工程质量监督方案》

↓

建设单位在收到《人防工程质量监督通知书》及《人防工程质量监督方案》后，应给予回复《工程质量监督通知书及方案签收单》

↓

在人防区域底板动工当天召开质量监督交底会，并由建设方牵头制作交底会记录

↓

对工程进行质量监督

↓

建设单位申请验收，报送竣工资料

↓

竣工验收

↓

出具人防工程质量监督报告

↓

竣工验收备案

要求：

一、项目施工前应尽快完成防空地下室施工图设计审查，未经审查合格的不得进行施工，人防质监部门也不得介入质监。如违反此条，产生的一切后果，均由建设单位承担。

二、质量监督申报，竣工资料报送，必须由建设单位报送，不得代办。否则，所产生的各类纠纷，本办该不负责。

三、防空地下室临战封堵构件形式，无论采用总参还是建设部标准，在本办均认可。但其封堵构件大样图，必须按照相应技术规范加工制造，否则不予验收。